Plan d'itération 4

**Membres de l’équipe :**

(KOOA23039101) André Koolen

(MARA19129107) Anthony Martin Coallier

(ROBD03129209) Dominic Roberge

# 1. Étapes jalons

|  |  |
| --- | --- |
| **Étape jalon** | **Date** |
| Début de l’itération | 06-07-2015 |
| Remise du plan d’itération | 13-07-2015 |
| Conception de F6 « préparer une commande » | 15-07-2015 |
| Conception de F7 « accepter une commande » | 15-07-2015 |
| Conception de In1 « changement d’état par SMS » | 18-07-2015 |
| Conception de In2 « Paiement par Paypal » | 18-07-2015 |
| Remise du rapport d’itération | 20-07-2015 |
| Implémentation de F6 « préparer une commande » | 23-07-2015 |
| Implémentation de F7 « accepter une commande » | 23-07-2015 |
| Implémentation de In1 « changement d’état par SMS » | 25-07-2015 |
| Implémentation de In2 « Paiement par Paypal » | 25-07-2015 |
| Fin de l’itération et démo finale | 27-07-2015 |

# 2. Objectifs clés

1. Implémenter les exigences non implémentées de l’itération précédente.
2. Concevoir et implémenter les exigences F6, F7, In1 et In2.
3. Développer l’internationalisation.
4. Déployer notre application sur un serveur externe.
5. Terminer et présenter le projet.
6. Amélioration de l’interface utilisateur.

# 3. Affectations d’éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom / Description** | **Priorité** | **Estimation de la taille (points)** | **État** | **Assigné à (nom)** | **Heures travaillées** | **Heures restantes (estimées)2** | **Documents de référence** |
| Faire le plan d’itération | 1 | 1 |  | André |  | 2 |  |
| Conception de F6 « préparer une commande » | 2 | 3 |  | Anthony |  | 4 |  |
| Conception de F7 « accepter une commande » | 2 | 3 |  | Anthony |  | 4 |  |
| Conception de In1 « changement d’état par SMS » | 2 | 3 |  | André |  | 4 |  |
| Conception de In2 « Paiement par Paypal » | 2 | 3 |  | Anthony |  | 4 |  |
| Faire le rapport d’itération | 3 | 2 |  | Dominic |  | 3 |  |
| Implémentation de F6 « préparer une commande » | 4 | 2 |  | André |  | 5 |  |
| Implémentation de F7 « accepter une commande » | 4 | 2 |  | Anthony |  | 3 |  |
| Implémentation de In1 « changement d’état par SMS » | 4 | 2 |  | Dominic |  | 5 |  |
| Implémentation de In2 « Paiement par Paypal » | 4 | 2 |  | Dominic |  | 8 |  |
| Développer l’internationalisation | 5 | 1 |  | Anthony |  | 2 |  |
| Déploiement sur un serveur externe | 5 | 1 |  | André |  | 2 |  |
| Amélioration de l’interface utilisateur | 5 | 1 |  | André |  | 4 |  |

# 4. Problèmes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problème** | **État** | **Notes** |
|  |  |  |

# 5. Critères d’évaluation

1. Appréciation de la démo technique.
2. Couverture de tous les cas d’usage prévu pour l’itération.
3. Expérience utilisateur jugée excellente.
4. Respect des échéances.

# 6. Évaluation

[Utiliser cette section pour la saisie et la communication des résultats et les actions des évaluations, qui sont généralement faites à la fin de chaque itération. Si vous ne le faites pas, l'équipe ne peut pas être en mesure d'améliorer la façon dont ils développent des logiciels.]

|  |  |
| --- | --- |
| Cible d’évaluation | Le projet |
| Date d’évaluation | 06-07-2015 |
| Participants | André Koolen  Anthony Martin Coallier  Dominic Roberge |
| État du projet | Code orange |

## Évaluation par rapport aux objectifs

[Documentez si vous avez abordé les objectifs précisés dans le plan d'itération.]

## Éléments de travail: prévus vs réalisés

[Résumez si tous les éléments de travail prévus dans l'itération ont été abordés, et des éléments de travail qui ont été reportés ou ajoutés.]

## Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

[Documentez si vous avez satisfait les critères d'évaluation précisés dans le plan d'itération. Cela pourrait inclure des informations telles que « Démo pour le département X a été bien accueilli, avec quelques préoccupations soulevées autour de la convivialité », ou « 495 cas de tests ont été automatisés avec un taux de réussite de 98%. 9 cas de test ont été reportés parce que les éléments de travail correspondants ont été reportés. »]

## Autres préoccupations et écarts

[Documentez d'autres domaines qui ont été évalués, tels que la finance, ou type de programme, ainsi que la rétroaction des intervenants qui n’a pas été saisie ailleurs.]